SNCF Pipeline — Plan de réalisation

Lambda Architecture — GCP / dbt / Airflow / Great Expectations

# Étape 1 — Setup & fondations

- Créer le repo GitHub avec la structure de dossiers

- Configurer le projet GCP — activer les APIs : Pub/Sub, Dataflow, BigQuery, Cloud Storage, Composer

- Créer le service account GCP + stocker la clé dans GitHub Secrets

- Créer le dataset BigQuery + les tables partitionnées sur date_circulation et clusterisées sur ligne_id

- Créer le topic Pub/Sub : sncf-retards-realtime

# Étape 2 — Ingestion

- Finaliser mock_generator.py — génère des données ferroviaires fake réalistes

- Coder publisher_streaming.py — publie un message par train sur Pub/Sub

- Coder batch_fetcher.py — génère un fichier CSV mock et le dépose sur Cloud Storage

- Tester les deux scripts en local

# Étape 3 — Transformation (Apache Beam)

- Coder pipeline_streaming.py — lit Pub/Sub, parse JSON, écrit dans raw_streaming (BigQuery)

- Coder pipeline_batch.py — lit Cloud Storage, transforme CSV, écrit dans raw_batch (BigQuery)

- Tester les deux pipelines en mode DirectRunner (local, sans Dataflow)

# Étape 4 — dbt

- Initialiser le projet dbt (dbt init)

- Créer stg_retards.sql + schema.yml avec tests (not_null, unique, relationships)

- Créer mart_ponctualite.sql — taux de ponctualité par ligne et par jour

- Créer mart_retards_gare.sql — retards moyens par gare

- Lancer dbt run + dbt test en local contre BigQuery

# Étape 5 — Data Quality

- Initialiser Great Expectations (great_expectations init)

- Créer la suite raw_batch_suite avec les expectations :

- train_id et date_circulation : not null

- retard_minutes : between -10 and 300

- statut : in [circule, supprime]

- Volume journalier : within 20% of previous day

- Créer le checkpoint et le tester sur un batch mock

# Étape 6 — Orchestration Airflow

- Coder le DAG sncf_pipeline.py — scheduling quotidien à 2h00

- Séquence du DAG :

- fetch_sncf_api → run_dataflow_batch → check_data_quality

- run_dbt_staging → run_dbt_marts → run_dbt_tests

- BranchPythonOperator : alerte mail si GE échoue

- Tester le DAG en local avec Airflow standalone

- Déployer sur Cloud Composer

# Étape 7 — CI/CD GitHub Actions

- Créer ci.yml — déclenché à chaque push :

- Lint Python (flake8)

- Tests unitaires (pytest)

- dbt compile + dbt test

- Créer cd.yml — déclenché sur merge dans main :

- Déploiement DAG sur Cloud Composer

- Mise à jour template Dataflow

- dbt run + dbt test en production

- Tester un push et vérifier que la pipeline GitHub Actions passe

# Étape 8 — Dashboard Looker Studio

- Connecter Looker Studio à BigQuery (datamart)

- Créer les 4 pages du dashboard :

- Vue globale — taux de ponctualité national par jour

- Par ligne — classement des lignes les plus/moins ponctuelles

- Par gare — retards moyens par gare

- Tendances — évolution semaine / mois

- Publier et ajouter le lien dans le README

# Étape 9 — Finalisation

- Rédiger le README complet — architecture, setup, how to run

- Nettoyer le code — lint, commentaires, docstrings

- Prendre des screenshots du dashboard pour le README

- Pusher la version finale sur GitHub

- Ajouter le lien GitHub sur le CV et LinkedIn